ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО                                                                                   «Утверждаю»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                                                                    Ген.директор ООО «ДУ-8»

«ДомоУправление-8»                                                                                       ________Галиулин Д.Г.

ИНН 2320145263/232001001

354000, г.Сочи, ул.Макаренко 45

тел.\факс 268-19-84

от «____»__________________2021г

Плана  ППР жилого фонда, обслуживаемого ООО «ДУ-8» на 2021Г.

| № п/п | Название улицы | № до- ма. | Кол.под | №под. | Ремонт подъездов | Общестроительные работы | Время выполнения работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абрикосовая | 18 | 5 |  | . | Ремонт входных групп в четырёх подъездах | Сентябрь |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт кровельного покрытия козырьков в 3-х подъездах | Сентябрь |  |
| 2 | Абрикосовая | 7 | 2 |  |  | Косметический ремонт стен и потолков на 1этаже в 1блоке. Укладка плитки на 1 эт. | Январь |  |
|  |  |  |  |  |  | Косметический ремонт стен и потолков на 1 этаже во 2 блоке | Май |  |
| 3 | Абрикосовая | 25 | 9 |  |  | Косметический ремонт стен и потолков и входных групп в 3 и 5 подъездах | Август |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт перил на придомовой территории. | Август |  |
| 4 | 60 лет ВЛКСМ | 16 | 5 |  |  | Замена канализационного лежака от дома до колодца в 1под. | Март |  |
| 5 | Вишневая | 4 | 7 |  |  | Ремонт входной группы и 1 этажа в 4под | Май |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт кровельного покрытия козырька 4 под. | Май |  |
| 6 | Вишневая | 10 | 5 |  |  | Косметический ремонт стен и потолков в 4под. | Июнь |  |
| 7 | Вишневая | 10/7 | 1 |  |  | Очистка кровли | Июнь |  |
| 8 | Вишневая | 10/8 | 1 |  |  | Очистка кровли. | Май |  |
| 9 | Вишневая | 12 | 5 |  |  | Косметический ремонт стен и потолков в 1 под. | Июль |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт входных дверей в 3 и 4 под. | Февраль |  |
| 10 | Вишневая | 16 | 2 |  |  | Косметический ремонт стен и потолков на верандах общего пользования во 2 под. | Июль |  |
| 12 | Вишневая | 17 | 2 |  |  | Изготовление и установка перил на придомовой территории | Март |  |
| 13 | Макаренко | 13/2 | 1 |  |  | Выборочный ремонт стен и потолков по этажам. | Апрель |  |
| 14 | Вишневая | 19 | 4 |  |  | Уст.бордюров на придомовой тер. | Май |  |
| 15 | Вишневая | 21 | 2 |  |  | Очистка кровли | Апрель |  |
| 16 | Вишневая | 22 | 5 |  |  | Ремонт отмостки | Июнь |  |
| 17 | Вишневая | 23 | 5 |  |  | Укрепление мет. Ограждения на опорной стене | Май |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка входной двери в 1 под. | Февраль |  |
| 18 | Вишневая | 24 | 5 |  |  | Косметический ремонт стен и потолков в 4 под | Июнь |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт кровельного покрытия входного козырька в 4 под | Июнь |  |
| 19 | Вишневая | 25 | 4 |  |  | Частичная замена перил в подъездах. | Февраль |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт отмостки | Февраль |  |
| 20 | Вишневая | 26 | 6 |  |  | Замена канализационного лежака от дома до колодца 1под | Март |  |
| 21 | Вишневая | 27 | 2 |  |  | Очистка кровли | Июнь |  |
| 22 | Вишневая | 28 | 5 |  |  | Ремонт водосточных труб по фасаду дома | Февраль |  |
| 23 | Вишневая | 30 | 1 |  |  | Изготовление и установка металлических решёток на подвальные продухи | Апрель |  |
| 24 | Вишневая | 31 | 3 |  |  | Установка бордюров на прид. тер. Косметический ремонт стен и потолков во 2 под. | Июль |  |
| 25 | Вишневая | 32 | 3 |  |  | Замена запорной арматуры в подвале 3 под. | Июль |  |
| 26 | Вишневая | 34 | 1 |  |  | Ремонт ограждения вход.в подвал | Май |  |
|  |  |  |  |  |  | Косметический ремонт стен и потолка входной группы и 1 этажа | Февраль |  |
| 27 | Вишневая | 36 | 1 |  |  | Ремонт ограждения вход в подвал | Май |  |
|  |  |  |  |  |  | Косметический ремонт входной группы и стен и потолка на 1 эт. | Май |  |
| 28 | Макаренко | 18 | 4 |  |  | Ремонт уличного освещения с торцов дома | Февраль |  |
| 29 | Макаренко | 19 | 2 |  |  | Изготовление и установка 2-х дверей выхода на крышу и 2-х дверей выхода на чердак | Март |  |
| 30 | Макаренко | 28 | 3 |  |  | Установка решёток на отмостку закрытия отверстий от дома до отмостки | Март |  |
| 31 | Макаренко | 30 | 3 |  |  | Частичный ремонт кровли | Апрель |  |
|  |  |  |  |  |  | Замена запорной арматуры на магистралях ХГВС | Май |  |
| 32 | Макаренко | 39 | 3 |  |  | Частичный ремонт внутреннего ливнестока на чердаке | Апрель |  |
| 33 | Макаренко | 41 | 2 |  |  | Косметический ремонт стен и потолков в 1 блоке | Февраль |  |
| 34 | Макаренко | 45 | 8 |  |  | Ремонт кровли над 7 под. | Февраль |  |
| 35 | Макаренко | 47 | 2 |  |  | Очистка кровли | Август |  |
|  |  |  |  |  |  | Косметический ремонт входных групп 1 блока | Сентябрь |  |
| 36 | Труда | 3 | 2 |  |  | Частичный ремонт кровли | Январь |  |
| 37 | Труда | 4 | 4 |  |  | Косметический ремонт стен и потолков в одном подъезде | Август |  |
| 38 | Труда | 10 | 4 |  |  | Замена почтовых ящиков Косметический ремонт стен и потолков в одном подъезде | Июль |  |
| 36 | Труда | 13 | 2 |  |  | Очистка подвала | Сентябрь |  |
| 37 | Труда 15 | 15 | 6 |  |  | Установка металлическ. ограждения на придомовой территории | Сентябрь |  |
| 38 | Труда 17/1 | 17/1 | 1 |  |  | Прочистка внутреннего ливнестока с крыши | Март |  |
|  |  |  |  |  |  | Замена канализационного лежака от дома до колодца | май |  |
| 39 | Труда 17/2 | 17/2 | 1 |  |  | Частичный ремонт межпанельных швов | Март |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт входных групп | Май |  |
| 40 | Труда 18 | 18 | 6 |  |  | Косметический ремонт входных групп во всех 6 подъездах | Май |  |
| 41 | Труда 21 | 21 | 4 |  |  | Очистка крыши | Июль |  |
| 42 | Труда 23 | 23 | 2 |  |  | Изготовление и установка металлической решётки с калиткой в ней в выходах на чердак в 1 и 2 блоках. | Апрель |  |
| 43 | Труда 27 | 27 | 2 |  |  | Косметический ремонт стен и потолков во 2 блоке | Март |  |
|  |  |  |  |  |  | Укладка плитки на 1 этаже во 2 блоке | Март |  |
| 44 | Пластунская 100 | 100 | 2 |  |  | Очистка чердаков 1 и 2 блока от бытового мусора | Январь |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт плитки при входе во 2 блок |  |  |
| 45 | Пластунская 171 | 171 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Пластунская 177 | 177 | 3 |  |  | Ремонт отмостки | Июль |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт песочницы на детской площадке | Февраль |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт входных груп во всех подъездах | Апрель |  |
| 47 | Пластунская 179-а | 179-а | 7 | 7 |  | Косметический ремонт стен и потолков в одном подъезде | Апрель |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт отмостки дома | Апрель |  |
| 48 | Пластунская 181 | 181 | 6 |  | К | Замена почтовых ящиков | Август |  |
|  |  |  |  |  |  | Косметический ремонт стен и потолков в двух подъездах | Август |  |
|  |  |  |  |  |  | Очистка чердака от бытового мусора | Октябрь |  |
| 49 | Пластунская 181-а | 181-а | 1 |  |  | Косметический ремонт стен и потолков на всех этажах | Июнь |  |
| 50 | Пластунская 187 | 187 | 6 |  |  | Частичный ремонт крыши | Ноябрь |  |
|  |  |  |  |  |  | Изготовление и установка ограждения у 6 подъезда. | Март |  |
| 51 | Пластунская 191 | 191 | 5 |  |  | Замена стеклопакетов на пласт.окна | Октябрь |  |
|  |  |  |  |  |  | Изготовление и установка ограждения у 1под. | Март |  |
| 52 | 60лет ВЛКСМ | 14 | 2 |  |  | Гидроиз. Козырьков над входом в 1 и 2 под. | Апрель |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт входных групп и 1 этажа в 1 и 2 блоках | Сентябрь |  |

Гл. инженер ООО «ДУ-8»                                                             Гайлит В.Л.